|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos cumplido la mayor parte de las actividades planificadas, aunque no todas en los tiempos definidos. Están completadas la investigación y el alcance, el MVP inicial (landing, autenticación, dashboard, carga de CV y módulo ATS) y el backend en FastAPI con los módulos de Auth, ATS, Job Match, Entrevista, Correo, Historial y Dashboard. También entregamos los documentos de metodología (Arquitectura, Modelo de datos, Diagramas UML, Requisitos no funcionales, Docker y Pruebas) y rediseñamos el frontend con un sistema de diseño propio, levantando backend y frontend con un solo comando mediante Docker Compose. Nos facilitó el trabajo dividir el equipo por áreas, usar Groq como proveedor de IA gratuito durante el desarrollo, trabajar con repositorios en GitHub y partir de un stack que ya conocíamos. Nos dificultó que los documentos se escribieron antes que el código y terminaron describiendo cosas distintas a lo implementado, los cambios de tecnología respecto del plan original (por ejemplo, el proveedor de IA y el backend), trabajar en paralelo sin un contrato de datos común y los plazos del calendario académico.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para las dificultades ya identificadas, hicimos lo siguiente: dejamos el proveedor de IA configurable por variables de entorno para no depender de un solo servicio; y documentamos los defectos conocidos como pruebas marcadas (xfail), de modo que cada corrección quede verificada. Hacia adelante planeamos: (1) conectar el login y el registro con Supabase Auth y crear el usuario en la base de datos al registrarse; (2) alinear el contrato de Job Match entre frontend y backend; (3) integrar el método STAR en la simulación de entrevista; (4) agregar límite de solicitudes y no exponer el detalle de errores del proveedor de IA; (5) rotar las credenciales que estuvieron en archivos de ejemplo; y (6) priorizar el alcance del MVP para evitar el crecimiento descontrolado del proyecto, que ya habíamos identificado como riesgo, haciendo seguimiento semanal.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos nuestro avance como bueno pero todavía incompleto. Destacamos la arquitectura modular del backend (un módulo por dominio y una única capa de acceso a la IA), el proveedor de IA intercambiable, la validación de JWT, las 83 pruebas automáticas del backend con 97 % de cobertura, el levantamiento con Docker Compose y la identidad visual coherente del frontend. Para mejorar necesitamos cerrar las brechas de integración, aumentar la cobertura de pruebas del frontend (hoy 48,6 %), actualizar el informe para que refleje el stack real (FastAPI, Supabase, Groq/OpenAI) y mantener la documentación sincronizada con el código mediante revisiones antes de cada entrega.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nos queda la duda de cómo se valorará que el informe describa una evolución del stack respecto del plan original (de Node.js y Gemini a FastAPI y Groq/OpenAI): ¿basta con documentar los ajustes y sus justificaciones, o conviene rehacer las secciones afectadas? También quisiéramos preguntar al docente si es aceptable presentar funciones parciales (STAR, embeddings, lectura de PDFs escaneados) como trabajo futuro, o si se espera tenerlas implementadas para la entrega final. A nuestros pares les preguntaríamos cómo están resolviendo el despliegue en la nube y la autenticación con Supabase, y si priorizan la demostración local con Docker o un despliegue público.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, consideramos que conviene ajustar el reparto para cerrar lo pendiente. La distribución actual es: Brando, integración con Supabase y API REST; Kenji, integración de la IA (Groq), Diagramas UML y Requisitos no funcionales; Frankye, Docker y Pruebas; y Innovación, entre los tres. Proponemos asignar las nuevas actividades así: Brando, conexión del login con Supabase Auth y creación del usuario al registrarse; Kenji, alineación del contrato de Job Match, integración del método STAR y actualización del informe; Frankye, corrección de las pruebas xfail, automatización de pruebas (CI) y despliegue. La presentación y el informe final los trabajaremos entre los tres.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo de forma positiva. Destacamos que los roles son claros y complementarios, que cada integrante respondió por sus entregables y que pudimos avanzar en paralelo en backend, frontend, documentación y pruebas, con GitHub como punto de encuentro. Podemos mejorar acordando los contratos de datos entre frontend y backend antes de programar, manteniendo los documentos alineados con el código, haciendo revisiones cruzadas más frecuentes de los cambios y asegurando que todos tengan los permisos necesarios en los repositorios para integrar su trabajo sin depender de otra persona.