Estudiante: Frankye More  ·  Proyecto APT: CareerCopilot

|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí. Hasta ahora hemos podido cumplir las actividades planificadas dentro de los plazos de la carta Gantt. Factores que han facilitado el trabajo: separar el proyecto en un frontend (Next.js, React y TypeScript) y un backend (FastAPI) organizado por módulos (ATS, Job Match, Entrevista, Email, Historial y Dashboard), lo que permitió avanzar en paralelo; usar un proveedor de IA intercambiable (OpenAI o Groq) sin modificar los módulos; levantar todo con un solo comando mediante Docker; y contar con pruebas automatizadas del backend, además de pruebas de recorrido completo con servicios simulados que no consumen cuota de IA. Factores que han dificultado el trabajo: la integración del frontend con la autenticación de Supabase y la sincronización de los usuarios con la base de datos; la dificultad de probar la IA con una clave real en el entorno de desarrollo; y la compatibilidad entre versiones de algunas librerías (por ejemplo bcrypt y httpx con openai), que obligó a fijar versiones.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? La integración con Supabase se resolvió reemplazando el inicio de sesión simulado por el real (Supabase Auth) y creando automáticamente el usuario en la base de datos en su primer ingreso, con una prueba automatizada que lo comprueba. Las incompatibilidades de librerías se resolvieron fijando versiones en requirements.txt y documentando el motivo. Para lo que sigue, planificamos: implementar el OCR para CV escaneados (hoy el sistema informa que el archivo no contiene texto extraíble); mover el límite de uso de la IA a Redis si se escala a más de una instancia; probar la IA con una clave real de Groq; y actualizar la documentación, porque el README del backend quedó desactualizado respecto del login real y el del frontend sigue siendo el de la plantilla de Next.js.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo como bueno y con un avance sostenido. Destaco que la plataforma ya cubre el flujo completo: análisis ATS de CV en PDF y DOCX, comparación con ofertas de empleo, simulación de entrevistas, generación de correos, historial y panel de resumen, con autenticación real, planes gratuito y premium con límites de uso, y 13 pruebas automatizadas del backend que pasan. Para mejorar: agregar pruebas automatizadas al frontend (hoy no existen), implementar el OCR, validar la calidad de las respuestas de la IA con casos reales y mantener la documentación al día. Parte del desarrollo contó con apoyo de herramientas de inteligencia artificial (por ejemplo, el repositorio incluye un archivo CLAUDE.md y el README menciona una guía obtenida en un chat); los resultados se revisan con las pruebas automatizadas del proyecto.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? ¿Qué evidencia de la calidad de las respuestas de la IA (análisis ATS, comparación con ofertas y entrevistas) espera el docente, considerando que depende de un proveedor externo? ¿Es suficiente dejar el OCR documentado como mejora futura, o debe implementarse para el informe final? ¿Cómo conviene evidenciar las pruebas con usuarios reales? Pregunta para mis pares: ¿cómo están evaluando la calidad de las respuestas de la IA en sus proyectos?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por ahora no consideramos necesario redistribuir las actividades de forma importante, porque el trabajo se ha repartido de manera equilibrada entre frontend, backend e integraciones. Sí hay nuevas actividades que asignar: implementar el OCR para PDFs escaneados; agregar pruebas automatizadas al frontend; probar la IA con una clave real de Groq; y actualizar el README del backend y del frontend.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo como bueno y equilibrado: todos aportan y nos hemos coordinado bien para cumplir los plazos. Destacamos que la arquitectura modular permitió trabajar en paralelo, que se integraron aportes distintos (Supabase y Groq, documentados en el README) y que el README declara con honestidad el estado real y los pendientes. Aspectos por mejorar: mantener la documentación sincronizada con el código (hubo secciones del README desactualizadas), acordar una convención de ramas y revisiones de código, y ampliar las pruebas del frontend.